Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 8 по ул. Северная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | 67 м2 |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт крылец | 4 шт |
| 2 | Ремонт отмостки | 5 м2 |
| 3 | Замена трубы d15 системы отопления | 8 м |
| 4 | Штукатурка (цоколь, стены) | 10 м2 |
| 5 | Штукатурка с АГП (балконы, карниз, стен) | 10 м2 |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда | 4 шт |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 4 шт |
| 3 | Установка водосточных труб | 2 м |
| 4 | Установка ограждений оконных проемов на л/к | 11 шт |
| 5 | Установка рам 2-го контура (1,2*0,8) | 28 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Нуркатова Н.И.       ___________________________

2) Новичихина Т.Г.__________________________