Приложение №2 к Протоколу Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 22.12.2014 г.

План

проведения работ по текущему ремонту общего имущества на 2015-2017 гг. в многоквартирном доме № 3 по ул. Юбилейная

2015 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 100 м2 |
| 2 | Ремонт крылец | 1 шт |
| 3 | Замена канализационных труб в подвале | 18 м |
| 4 | Замена труб системы горячего водоснабжения | 10 м |
| 5 | Замена труб системы отопления | 15 м |
| 6 | Замена вентиля системы горячего водоснабжения | 6 шт |
| 7 | Замена вентиля системы отопления | 8 шт |

2016 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отмостки | 48 м2 |
| 2 | Ремонт подъезда | 1 шт |
| 3 | Установка поручней | 40 м |
| 4 | Ремонт цементных полов (стяжка) | 10 м2 |

2017 год

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка (цоколь, стены) | 7 м2 |
| 2 | Установка отопительных приборов в подъезде | 1 шт |
| 3 | Гидроизоляция примыканий | 12 м2 |
| 4 | Установка дверного полотна | 4 шт |
| 5 | Установка рам 2-го контура | 9 шт |

Члены счетной комиссии:

1) Ларина Р.М.      _______________________________

2) Новичихина Т.Г.  _______________________________